南方医科大学中西医结合医院院区树木修剪方案

根据南方医科大学中西医结合医院地形地段及环境，特制订如下院区树木修剪方案：

一、项目名称：

南方医科大学中西医结合医院院区树木修剪项目

二、项目地点及内容：

（1）地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院

（2）项目内容

由于院内树木长势茂密，部分出现病枝、枯枝，严重偏冠枝条及寄生枝条等；经现场察看，需要专业高空作业人员及技术人员对树木进行合理规范修剪，清单如下：

| 树木清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 树名 | 胸径（cm） | 数量（棵） | 处理方式 |
| 1 | 医院大门口主干道两侧 | 大王椰 | 40-60 | 14 | 修干枝，留顶部绿枝，绿枝的每片叶子修剪掉一半 |
| 2 | 5号楼前 | 大王椰 | 40-60 | 2 | 修干枝，留顶部绿枝，绿枝的每片叶子修剪掉一半 |
| 3 | 3号楼前 | 小叶榕 | 80-100 | 2 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 4 | 5号楼前 | 大叶榕 | 80 | 1 | 修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 5 | 5号楼前 | 木棉树 | 70-80 | 2 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 6 | 5号楼前 | 小叶榕 | 30 | 1 | 修剪造型及低垂枯枝 |
|  |  | 小叶榕 | 60 | 1 | 修剪压顶及低垂枯枝 |
| 7 | 5号楼、行政楼至士多店主干道两侧 | 大叶榕 | 50-80 | 15 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 大叶榕 | 90-120 | 5 |  |
| 8 | 体检中心后 | 大王椰 | 40-50 | 3 | 修干枝，留顶部绿枝，绿枝的每片叶子修剪掉一半 |
| 9 | 行政楼前 | 白玉兰 | 50 | 1 | 枯死砍伐 |
| 10 | 行政楼前花园 | 蒲葵 | 30-40 | 9 | 修剪枯枝、干枝 |
| 11 | 专家公寓门前 | 蒲葵 | 30-40 | 2 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 桉树 | 40 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 桉树 | 80 | 1 |  |
| 12 | 专家公寓内 | 白玉兰 | 30-40 | 4 | 修剪低垂枯枝、压顶 |
|  |  | 麻楝树 | 60 | 1 | 修剪压顶 |
|  |  | 大叶榕 | 80-120 | 4 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 蒲葵 | 30-40 | 9 | 修剪枯枝、干枝 |
| 13 | 18-24号楼通道两侧 | 石栗树 | 30-50 | 4 | 修剪 |
|  |  | 蒲葵 | 30-40 | 16 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 马尾松 | 30-60 | 2 | 修剪 |
|  |  | 小叶桉 | 60-70 | 2 | 修剪 |
| 14 | 18-24号楼通道两侧 | 大叶榕 | 60-100 | 14 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 大叶榕 | 110-150 | 3 |  |
| 15 | 学生公寓门前 | 朴树 | 30 | 1 | 修剪、处理寄生 |
| 16 | 22-24号楼之间 | 石栗树 | 30-50 | 4 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 小叶桉 | 80-120 | 3 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 芒果树 | 40-50 | 2 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 17 | 21-22号楼之间 | 荫香 | 20-30 | 2 | 修剪 |
| 18 |  | 黄粱木 | 60 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 19 | 19-20号楼之间 | 石栗树 | 30-50 | 4 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 20 | 18-19号楼之间 | 白玉兰 | 30 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 大叶榕 | 50 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 21 | 幼儿园门前 | 蒲葵 | 30-40 | 59 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 石栗树 | 30-50 | 4 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 白玉兰 | 40 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 22 | 幼儿园门前 | 大叶榕 | 60-70 | 11 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 大叶榕 | 80-120 | 2 |  |
| 23 | 餐厅门前 | 石栗树 | 40-50 | 2 | 修剪 |
| 24 | 士多店门前 | 大叶榕 | 120 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 25 | 和园门前 | 小叶榕 | 80-100 | 2 | 修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 白玉兰 | 50-60 | 4 | 修剪 |
| 26 | 和园围墙边 | 苦楝树 | 30-40 | 3 | 修剪 |
| 27 | 和园围墙边 | 马尾松 | 40 | 1 | 修剪 |
|  |  | 小叶桉 | 50-100 | 7 | 修剪 |
| 28 | 和园围墙边 | 凤凰木 | 70 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 29 | 和园园内 | 石栗树 | 50-70 | 2 | 修剪（人工操作、树枝需经过屋内地板拖出装车） |
|  |  | 马尾松 | 70-90 | 4 |  |
|  |  | 朴树 | 30 | 1 | 枯死砍伐（人工操作、树枝需经过屋内地板拖出装车） |
| 30 | 和园围墙边 | 石栗树 | 20-30 | 4 | 修剪 |
| 31 | 和园围墙边 | 白玉兰 | 20 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 白玉兰 | 80 | 1 |  |
| 32 | 15号楼前后停车场 | 石栗树 | 20-50 | 9 | 修剪低垂枯枝 |
| 33 | 15号楼前后停车场 | 大叶榕 | 50-100 | 18 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 34 | 14号楼后侧 | 小叶榕 | 30-40 | 5 | 修剪 |
| 35 | 14号楼后侧 | 紫荆花 | 20-30 | 3 | 修剪 |
| 36 | 14号楼后侧 | 白玉兰 | 20 | 1 | 修剪 |
| 37 | 14号楼后侧 | 大叶榕 | 50 | 1 | 修剪处理寄生 |
| 38 | 14号楼后侧 | 大王椰 | 40-50 | 3 | 修剪 |
| 39 | 8号楼后斜坡 | 白玉兰 | 20-30 | 3 | 修剪低垂枯枝、压顶 |
|  |  | 构树 | 50 | 1 |  |
| 40 | 8号楼后绿地 | 大叶榕 | 40-60 | 2 | 修剪处理寄生 |
|  |  | 小叶榕 | 20-40 | 6 | 修剪 |
| 41 | 8号楼后围墙 | 麻楝树 | 60 | 1 | 修剪 |
| 42 | 6-8号楼通道两侧 | 大叶榕 | 50-100 | 21 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
|  |  | 石栗树 | 40-50 | 3 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
| 43 | 6号楼后停车场 | 蒲葵 | 30-40 | 4 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 荫香 | 20-40 | 2 | 修剪 |
|  |  | 大叶榕 | 30 | 1 | 修剪处理寄生 |
| 44 | 8号楼馥馨楼 | 马尾松 | 70-80 | 2 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 白玉兰 | 20 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝 |
|  |  | 竹子 | 丛 | 1 | 清理倒伏干枯 |
| 45 | 10号楼低压房围墙边 | 垂榕 | 20-40 | 4 | 修剪压顶 |
| 46 | 放射治疗中心后围墙边 | 马尾松 | 50 | 1 | 修剪（人工操作、树枝需拖出装车） |
|  |  | 朴树 | 30 | 1 |  |
| 47 | 放射中心后 | 荫香 | 60 | 1 | 修剪压顶 |
| 48 | 5号楼后座后面围墙 | 荫香 | 50-60 | 7 | 修剪（机械无法进入，人工操作，施工区域有阻碍物，难度大） |
|  |  | 南洋杉 | 30-40 | 2 |  |
|  |  | 杜英 | 10-20 | 6 |  |
|  |  | 朴树 | 40 | 1 |  |
| 49 | 5号楼后座前 | 蒲葵 | 25-35 | 8 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 荫香 | 30-40 | 11 | 修剪压顶 |
| 50 | 5号楼后座前 | 大叶榕 | 150 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 51 | 5号楼前座侧公园 | 白玉兰 | 30-40 | 3 | 修剪 |
|  |  | 芒果树 | 40-60 | 3 | 修剪 |
|  |  | 大叶榕 | 100 | 1 | 截顶预留10米、修剪低垂枯枝、处理寄生 |
| 52 | 6-7号楼之间 | 白玉兰 | 30-40 | 6 | 修剪压顶 |
| 53 | 7-8号楼之间 | 朴树 | 80 | 1 | 修剪压顶 |
| 54 | 28号楼后绿地 | 苦楝树 | 30-40 | 16 | 修剪 |
| 55 | 28号楼后绿地 | 芒果树 | 40-60 | 6 | 修剪 |
| 56 | 28号楼后绿地 | 小叶榕 | 40-100 | 9 | 修剪 |
| 57 | 28号楼后绿地 | 木棉树 | 40-70 | 5 | 修剪压顶 |
| 58 | 28号楼后绿地 | 蒲葵 | 30-40 | 14 | 修剪枯枝、干枝 |
| 59 | 28号楼后绿地 | 朴树 | 20 | 1 | 修剪 |
| 60 | 28号楼后绿地 | 大叶紫薇 | 40-50 | 10 | 修剪 |
| 61 | 28号楼后绿地 | 荫香 | 20-40 | 4 | 修剪 |
| 62 | 28号楼后绿地 | 绿化垃圾 | 车 | 1 | 运至25km外环保处理 |
| 63 | 干休所大门围墙边 | 苦楝树 | 40-60 | 4 | 修剪 |
|  |  | 紫荆花 | 40-50 | 3 | 修剪 |
| 64 | 42号楼后停车场 | 白玉兰 | 30-40 | 1 | 修剪压顶 |
|  |  | 石栗树 | 40 | 1 | 修剪 |
|  |  | 朴树 | 40 | 1 | 修剪 |
|  |  | 橡胶榕 | 120 | 1 | 修剪 |
| 65 | 42号楼侧围墙斜坡 | 马尾松 | 40 | 1 | 修剪（人工操作） |
|  |  | 白玉兰 | 40 | 1 | 修剪（人工操作） |
| 66 | 42号楼前停车场 | 橡胶榕 | 60-100 | 3 | 修剪压顶 |
|  |  | 白玉兰 | 40-60 | 8 | 修剪压顶 |
|  |  | 马尾松 | 30-60 | 4 | 修剪压顶 |
|  |  | 紫荆花 | 20-50 | 3 | 修剪 |
| 67 | 38号楼前停车场 | 小叶榕 | 60 | 1 | 修剪压顶 |
| 68 | 39-41号楼之间 | 白玉兰 | 25-30 | 14 | 修剪压顶 |
|  |  | 石栗树 | 30-50 | 7 | 修剪 |
|  |  | 石栗树 | 30-50 | 2 | 枯死砍伐 |
|  |  | 树头 | 项 | 1 | 挖除清理 |
| 69 | 31-33号楼后院内 | 蒲葵 | 30-40 | 12 | 修剪枯枝、干枝 |
| 70 | 31-33号楼后院内 | 小叶榕 | 30-50 | 22 | 修剪压顶 |
| 71 | 31-33号楼后院内 | 白玉兰 | 40 | 1 | 修剪 |
|  |  | 大叶榕 | 60-100 | 3 | 修剪处理寄生 |
| 72 | 医院东门保安亭马路对面 | 小叶榕 | 100-150 | 2 | 修剪压顶造型 |
| 73 | 东门保安亭至和园路口主干道两侧 | 大叶榕 | 40-80 | 20 | 修剪处理寄生 |
|  |  | 大叶榕 | 90-150 | 5 |  |
| 74 | 东门保安亭至和园路口主干道两侧 | 含笑树 | 20 | 1 | 修剪 |
| 75 | 东门保安亭至和园路口主干道两侧 | 马尾松 | 50 | 1 | 修剪压顶 |
| 76 | 东门保安亭至和园路口主干道两侧 | 白玉兰 | 30-40 | 3 | 修剪压顶 |
| 77 | 东门保安亭至和园路口主干道两侧 | 荫香 | 20-30 | 5 | 修剪压顶 |
| 78 | 39-45号楼通道 | 白玉兰 | 30 | 1 | 修剪压顶 |
|  |  | 大叶榕 | 30 | 1 | 修剪处理寄生 |
|  |  | 大王椰 | 40 | 1 | 修剪枯枝、干枝 |
|  |  | 凤凰木 | 70 | 1 | 修剪 |
| 79 | 45号楼后 | 樟树 | 120 | 1 | 修剪 |
|  |  | 芒果树 | 20-30 | 3 |  |
|  |  | 树菠萝 | 20 | 1 |  |
| 80 | 篮球场旁 | 大叶榕 | 50-60 | 3 | 修剪处理寄生 |
| 81 | 体检中心门前 | 木棉树 | 30 | 1 | 修剪压顶 |
| 82 | 体检中心停车场围墙边 | 小叶榕 | 30-50 | 3 | 修剪压顶 |
|  |  | 大叶榕 | 50 | 1 | 修剪压顶、处理寄生 |
| 83 | 体检中心停车场充电桩 | 小叶榕 | 40-50 | 3 | 修剪 |
|  |  | 木棉树 | 30 | 1 | 修剪 |
|  | 合计 |  |  | 612株 |  |

1、院内主干道及通道：此地段路面比较宽，便于树木生长，榕树高大年龄长枝叶茂盛，院内行人、老人、职工及病人喜欢阴凉之处，热天行走惬意。建议只修横枝、枯枝、危枝，抽主高枝留低枝，整体树形不变。这样就有枝叶遮荫又安全些，但修剪过程难度大、工时多，吊篮很难伸到树枝中心。多余的棕葵树建议砍掉一部分，便于修剪后的大叶榕树木生长发芽和整体景观。由于棕葵树树干单小而且很高，一旦树枝修剪完毕，它就没有枝条支撑，就有可能倾斜或倒伏，增加行人风险。留下部分建议修剪低枝和枯枝条，减轻树木的重量及行人的安全。

2、院内宿舍周边树木计划：由于此路段行人多、车辆多，两边房屋距离比较近、日照少，为了树木生长及安全起见，建议树木在8-10米段平顶修剪；特别白玉兰、马尾松、小叶桉、石栗树等高大灌木，即使修剪当时枝条比较少；但广东属温热天气、雨水较多的地区，以至于树木会生长快，1-2年树木就会生长成型更美观；这样的话，既安全了住户和行人车辆。

3、院办公楼及后门、干休所围墙周边树木：白玉兰、小叶桉、荫香、大叶紫薇、木棉树、麻楝树、樟树、芒果树、紫荆花等等较多品种树木生长在一块，建议修剪压顶处理，8米至10米左右，尽量抽取高枝、低垂枯枝及主干枝，保留小枝便于抽取水分，树木不易死亡。

4、以上建议基本达到安全和院内多数人的感受，有叶遮荫；初步方案以树木平衡及美观效果进行合理规范施工。最终需结合园林局等相关部门指导下为准。

三、树木修剪、砍伐施工工作：

树木的修剪应按照“由基到梢、由内到外”的顺序来修，即先看树形，确定树木要整形的形状，然后由基部自内向外地逐渐向上对树中的病虫枝、交叉枝、重叠枝进行修剪，剪枝应紧贴树干，不留残桩。

①伐树前，将周围有碍砍伐作业的草丛和藤条清除。上树前应检查是否有蚂蜂窝，如有时应采取可靠的安全措施。

②上树作业时，应先系好安全带，站牢后再进行修剪作业，手脚应放在适当的位置，防止被斧、锯划伤。

③防止树木(树枝)倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

④在树木的倒落方向绑好2条控制绳索，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤。

⑤在树木的倒落方向侧锯树，深度达树木直径的1/3时止。然后在另一侧锯树，锯口要比对侧锯口高20mm左右。

⑥紧绳索，继续锯树，当深度接近树木直径的2/3时，锯树人躲开，用力拉紧绳索，使树木按要求的方向倒落。

⑦不得多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐。树木倾倒的安全距离为其高度的1.2倍。

⑧砍树时，锯口在树木离地面100-200mm处。

⑨砍剪的树木下面和倒树的范围内应有专人看守，不得有人逗留，防止砸伤行人。在人口密集区砍伐树木时，应设安全遮拦。

⑩现场工作人员必须戴好安全帽，及时处理修剪下来的树枝、树叶，将现场清扫干净。

四、安全措施：根据现场情况合理施工，楼梯、脚架与人工搭配统一调度、统一指挥，用人工、绳子、油锯或手锯从高空一丫丫锯下，尽量修小枝，确保施工人员安全，认真做好安全生产管理工作，杜绝重大安全事故发生。

五、安全管理组织：

(1)项目经理：作为工程的总负责，负责全面协调和组织管理工。

(2)技术负责人：作为工程的技术总负责人，为本工程提供全面技术支持，负全面的领导责任，对施工现场安全技术提供支持。

(3)专职安全员：本工程安全监察工作负责人;负责监督本工程安全责任制、安规、安全技术措施的落实，对施工中的人员和机械器具的安全状态进行监督。

(4)施工员：认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程 和措施，不违章作业。施工项目开工前，认真接受安全施工措施交底，做到安全第一，文明施工。

六、注意事项：蚊虫、蚂蜂比较猖狂，注意保护人身安全，风力达到4级以上及雨雪天气时停止上树作业；操作人员必须系上安全带方可施工。